# **INF3995 – Projet de conception d’un système informatique**

# **Rapport hebdomadaire d'avancement de projet**

Équipe numéro 01 - Semaine du 12 Novembre au 18 Novembre 2018

# **Faits saillants de la présente semaine**

* Il neige !

# **Avancement des tâches non complétées de la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f345 | Serveur - Obtenir la liste noire des utilisateurs bloqués | Othman Mounir | 18 Novembre 2018 | 30% |  |
| f351 | Serveur - Statistiques | Othman Mounir |  | 0% |  |
| f535 | Client - Création d'une option d'interface utilisateur pour se connecter en tant que superviseur | Emir Khaled Belhaddad | 16 Novembre 2018 | 90% | - Il faut encore régler un bug |

# **Tâches réalisées complètement durant la présente semaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 543 | Implémentation de la requête Rest-récupération de la liste noire | Soukaina El Ghazi | 13 Novembre | 100 % | Tests fonctionnel |
| 542 | Création de la vue liste noir | Soukaina El Ghazi | 13 Novembre | 100% | Tests fonctionnel |
| 534 | Implémentation de la requête Rest-suppression d’une chanson | Soukaina El  Ghazi | 17 Novembre | 100% | Tests fonctionnel  Code review |
| 532 | Création du squelette de contrôleur de suppression de chanson | Soukaina El Ghazi | 15 Novembre | 100% | Tests fonctionnel  Code Review |
| 1079 | Serveur - Communication entre les serveurs HTTP/HTTPS et le lecteur de MP3 | Anthony Dentinger | 15 Novembre | 100% | - Terminé ; revue faite ; mis dans le dev |
| f514 | Changement de mot de passe | Adam Martin Côté | 8 novembre | 100 % | Mergé au Dev |
| f551 | Client - Création du squelette du controlleur de connexion | Emir Khaled Belhaddad | 15 Novembre 2018 | 100% |  |
| f526 | Client - Implémentation de la requête REST "Authentification du superviseur" | Emir Khaled Belhaddad | 15 Novembre 2018 | 100% |  |
| f537 | Client - Création de l'état "Superviseur" | Emir Khaled Belhaddad | XX octobre 2018 | 100% |  |

# **Tâches planifiées pour la semaine prochaine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| f539 | Implémentation de la contrainte de suppression de n’importe quel chanson par le superviseur. | Soukaina  El Ghazi | 22 Novembre | Objectif :  100% |  |
| f533 | Implémentation de la contrainte de suppression uniquement les chanson de l’usager courant. | Soukaina  El Ghazi | 22 Novembre | Objectif :  100% |  |
| f755 | «SecureRestApi» | Adam Martin Côté | 25 octobre | 95 % | Reste changements après review |
| f345 | Serveur - Obtenir la liste noire des utilisateurs bloqués | Othman Mounir | 18 Novembre 2018 | Objectif: 100% |  |
| f351 | Serveur - Statistiques | Othman Mounir | 19 Novembre  2018 | Objectif: 100% |  |
| f348 | Serveur - Modification du volume / Mise en sourdine | Othman  Mounir | 20 Novembre 2018 | Objectif: 100% |  |
| f341 | Serveur - Bloquer / débloquer un utilisateur | Anthony Dentinger | 20 Novembre 2018 | Objectif: 100% |  |

# **Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :**

* La majorité des tâches pour le livrable 2 doivent être faites la semaine prochaine